上海外国语大学（松江校区）中阿改革发展研究中心项目
定制不锈钢LOGO字子项采购需求


1、 项目概况
1. 项目名称：
上海外国语大学（松江校区）中阿改革发展研究中心项目定制不锈钢LOGO字
2. 项目概况：
（1）建设地点：上海市松江区文翔路1550号；
（2）总建筑面积：31,200平方米；
（3）总投资额：26,313万元，其中建安造价22,243万元。
3. 主要建设内容：新建 1 栋地下 1 层、地上 17 层的综合大楼，裙房 2-3 层，同步实施室外总体工程，总建筑面积 31200 平方米，其中地上建筑面积 26108.94 平方米，地下建筑面积 5091.06 平方米。
4. 项目最高限价：人民币壹拾叁万柒仟零玖元整（小写：137,009元）
5. 项目服务周期：自合同签订后7日内完成合同所有内容的设计、制作及安装工作，整体工程保修期自验收合格之日起算 24 个月。
2、 服务内容
1． 依据大楼名称完成外立面标识深化排版，包含 LOGO、中文、英文、阿语等字体排版定稿；
2． 外立面标识加工制作：LOGO 采用304不锈钢烤漆工艺，中阿文字选用304不锈钢字精工打磨（配色以校方要求定）；严格遵照设计参数落地；
3． 现场基层勘测、预埋件施工、标识吊装固定、外立面字件安装、收口打胶、成品保洁；
4． 配合业主、校方、监理开展验收工作；
5． 质保服务：整体工程保修期 24 个月，自竣工验收合格之日起算。
3、 服务期限
自合同签订后7日内完成合同所有内容的设计、制作及安装工作，整体工程保修期自验收合格之日起算 24 个月。

4、 [bookmark: _Toc325979547][bookmark: _Toc531447536][bookmark: _Toc334093665]相关执行标准
1． 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；
2． 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020；
3． 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001；
4． 上海市建筑外立面装饰施工相关地方规范、高空作业安全施工规范；
5． 招标人提供的外立面标识尺寸、材质、色号技术文件。

5、 [bookmark: OLE_LINK11]供应商资格要求 
1. 必须为中华人民共和国(不包括香港、澳门及台湾地区)境内(简称“中国境内”)具有独立法人资格的企业；
2. 具备有效的工商注册营业执照，具备独立承担民事责任的能力；
3. 本项目不接受联合体报名，禁止转包、分包；
4. 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

六、商务评审：（0分至30分）
	评审因素
	评审因素细分项
	分值区间

	商务标评审
	满足比选文件要求且比选价格最低的比选报价为基准价，其价格分为满分30分。其他比选人的比选报价得分计算公式如下：比选报价得分=(评标基准价／比选报价)×价格权值×100
	0-30分



七、技术标评审（0分至70分）
	评审因素
	评审因素细分项
	分值区间

	技术标评审
	施工方案编制要求符合可靠、经济原则（方案完整规范、针对性强、满足项目验收需求的得8~10分，基本完整、满足验收需求的得4~7分，未提供或内容较不完善的得0~3分。
施工设备满足施工需求的得4~5分，未提供或内容较不完善的得0~3分。）
	0-15分

	
	项目负责人（工作经验满足10年以上的得6分，工作经验满足5~8年的得3~5分，不满足5年的得0~2分)
[bookmark: _GoBack]项目团队人员（具备中华人民共和国特种作业操作证（高处作业类别）的，每有1人具备得2分，最多得4分）‌
	0-10分

	
	服务质量保障措施及服务承诺（质量保证措施科学、服务承诺可行、全面的得8~10分，基本可行得4~7分，未提供或质量保证措施较差的得0~3分。）
	0-10分

	
	本项目重难点分析及合理化建议。（对本项目的理解及重点难点分析全面、可行、有针对性的得10~15分，一般的得4~9分，未提供或内容不完善得0~3分。）
	0-15分

	
	近3年无重大质量事故、行政处罚或行业通报批评，得10分，未满足不得分。
	0-10分

	
	类似项目业绩（根据近五年类似项目业绩进行评审，是否属于有效的类似项目业绩由评审委员会认定，每提供1个得2分，最多得10分。提供业绩证明（以合同复印件为准，时间以合同签订日期为准））
	0-10分



八、其它补充要求
1. 因本项目建设周期要求，若中标人无法在约定时间内完成交付，将承担相应赔偿责任：每逾期一日，中标人应向招标人支付合同总金额百分之一的违约金；逾期超过十日的，招标人有权解除合同，中标人应退还招标人已支付的全部费用，并赔偿招标人因此遭受的损失。逾期违约金的计算不受中标人后续通过验收的影响，且招标人有权在应付款中直接扣除。
