上海外国语大学松江校区新建 35kV 变电站项目
技术服务比选采购需求书

一、项目简介

上海外国语大学松江校区新建35kV变电站项目，拟建35kV用户变电站和开关站各1座，主变压器2台，供电总容量25MVA，电压等级为35/10kV。项目建筑占地面积约505平方米，总建筑面积1498.5平方米，地下一层、地上两层。建设内容涵盖变电站本体及电缆线路工程，属于土建先行站项目。

为确保项目建设质量、规范施工行为、提升管理水平，现通过公开比选方式，择优选取一家技术服务咨询单位，为本项目提供全过程技术咨询服务。

二、技术服务咨询范围

本次技术咨询服务涵盖项目施工全过程，具体包括但不限于以下内容：

- 协助甲方开展项目质量管理、综合管理、资料档案管理；

- 协助甲方与相关业务部门沟通协调；

- 对施工过程提供技术指导，确保施工符合国家及上海市相关标准、规范及管理文件要求；

- 对施工图设计文件、专项施工方案等进行技术审查；

- 参与关键节点验收，提出技术意见；

- 提供现场技术支持和咨询服务。

三、技术审查内容

- 是否符合工程建设强制性标准；

- 地基基础和主体结构的安全性；

- 勘察设计企业和注册执业人员是否按规定签字盖章；

- 消防、结构加固等专项安全性；

- 法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

四、技术咨询工作依据

- 国家和上海市有关法律、法规、工程建设强制性条文及标准；

- 项目相关审批文件、征询意见、咨询意见；

- 专项审查、专项技术评审等评估报告；

- 施工图设计文件、计算书及相关技术资料。

五、服务周期要求

服务期限为2026年 月 日至2026年 月 日，若施工工期延期，则服务周期相应顺延，按实际工期执行，不增加费用。

六、服务成果要求

- 协助审核本项目各项施工方案等具体技术和安全问题，提出问题及修改建议，并监督落实整改；

- 配合本项目完成电力建设工程质量监督站审查工作，内容包括资料准备，审查过程配合、整改措施落实情况等相关工作；

- 配合本项目完成国家电网上海电力公司相关业务流程；

- 服务期间每周提供不少于2次现场服务，可根据甲方需要调整频次；

- 配合甲方完成各类技术交底、验收、备案等工作；

- 如需电子技术，应提供网上操作指导。

七、审查时限要求

乙方在收到完整资料后，应在 5个工作日内 完成相应审查工作。如因甲方资料不齐导致延误，审查时限相应顺延。审查时间不含设计单位修改时间。

八、配合要求

乙方应积极配合并接受甲方或其委托的项目管理单位（代建单位）的管理，按时完成各项技术咨询任务，确保项目顺利推进。

九、评分标准

| 评分项目 | 指标名称 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （70分） | 公司业绩资质 | 0-5 | 公司每提供类似业绩，得1分，上限5分； |
|  | 响应文献编制 | 0-5 | 1. 装订牢固、目录清晰、逐页编码完整无缺失得 2 分，存在一项不达标扣 1 分； 2. 响应比选文件要求，资料齐全、表格规范、数据准确得 2 分，资料缺失 1 项扣 1 分，表格混乱、数据错误酌情扣 1-2 分； 3. 文献逻辑清晰、表述严谨、无歧义得 1 分，逻辑混乱、表述模糊酌情扣 0.5-1 分； |
|  | 服务人员配置 | 0-10 | 项目负责人具有相关职称证书及执业资格证书；核心服务团队中职称比例、执业资格比例与业绩。 |
|  | 技术方案 | 15-35 | 方案是面涵盖项目概况分析、建筑 / 结构 / 机电等专业技术重点、进度计划安排、质量控制点设置等核心内容，确保方案框架完整、逻辑清晰。方案应紧密结合项目规模及上海地区建设规范要求，精准识别各专业技术难点并制定针对性应对措施。 |
|  | 服务能力 | 0-15 | 技术服务的响应机制，包括完整资料受理回执的出具时限、常规技术问题的响应速度，以及复杂问题解决方案的提供效率。同时，考量增值服务的实用性，是否包含审查过程中的技术咨询、规范解读、整改建议优化，以及后续配合项目竣工验收等延伸服务。 |
| 价格部分 （30分） | 综合评分法中的价格统一采用低价优先计算，即满足响应文献规定且比选价格最低的比选报价作为比选基准价，其价格分为满分。 其他比选人的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（比选基准价/比选价格）*30%*100 |  |  |

十、报价说明

响应报价应为含税总价，包括完成本项目所有技术服务内容及相关配合工作的全部费用。超过比选限价的报价视为无效。

十一、联系方式

采购单位：上海外国语大学基建处

联系地址：松江区文翔路1550号行政楼327室

联系人：龚老师

联系电话：021－67708047

基建处

2026年3月3日